| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）资金绩效目标申报表 （2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本 情况 | 名称 |  |  | 重点项目前期经费 |  | 类别 | 专项资金▇ | 项目资金□ |
|  | 主要内容 |  |  | 重点项目前期经费 |  |  |  |  |
|  | 实施单位 |  |  | 邵阳市发展与改革委员会 |  |  |  |  |
|  | 单位责任人 |  |  | 张顺华 |  |  |  |  |
|  | 属性 |  |  | 经常性▇ 一次性□ 新增□ 延续□ |  |  |  |  |
|  | 立项依据 |  |  | 争取省市重点项目建设 |  |  |  |  |
|  | 资金总额及 构成 |  |  | 项目投资总额：805万元。其中本年专项（项目）资金 万元（1.中央财政 万元，2.省级财政 万元，3.市级财政 805万元，4.其它资金 万元）。 |  |  |  |  |
|  | 必要性和可行性论证结论 |  |  | 用于年度重点项目开展可行性研究、初步设计编制、重点课题调研等项目前期工作经费支出 |  |  |  |  |
| 实施进度计划 | 实施内容 |  |  |  | 开始时间 |  | 完成时间 |  |
|  | 1、市重点项目建设287个 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
|  | 2、武冈机场 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.8 |  |
|  | 3、怀邵衡铁路 |  |  |  | 2017.1 |  | 2018.12 |  |
|  | 4、邵阳站综合交通枢纽 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
|  | 5、武靖高速 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
|  | 6、城网建设 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
|  | 7、“气化邵阳”工程 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
|  | 8、湖南南山国家森林公园 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
|  | 9、党政机关公务用车改革 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
|  | 10、湘商产业园区建设 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
|  | 11、易地扶贫搬迁 |  |  |  | 2017.1 |  | 2017.12 |  |
| 长期绩效目标 | 重点项目建设、湘商产业园建设、易地扶贫搬迁、铁路机场高速建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 目标 | 重点项目建设150个项目实现全部投产或单项投产；易地扶贫搬迁建设住房9914套、面积94.39万平方米、搬迁37757人；湘商产业园新建标准产房60万平方米，续建108.48万平方米，竣工120万平方米，投产125万平方米；新增签约企业170家、投产200家，实现产值140亿元、税收6.5亿元、解决就业4万人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 产 出 指 标 |  | 指标类型 |  | 指标内容 |  | 指标值 |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 市重点建设项目 |  | 287个 |  |
|  |  |  |  |  | 易地扶贫搬迁建设住房 |  | 9914套 |  |
|  |  |  |  |  | 易地扶贫搬迁建设面积 |  | 94.39万平方米 |  |
|  |  |  |  |  | 湘商产业园标准产房 |  | 新建60万平方米，续建108.48万平方米 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 市重点建设项目投产 |  | 150个 |  |
|  |  |  |  |  | 湘商产业园新建标准产房 |  | 竣工120万平方米 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 2017.1-2017.12 |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 | 效 益 指 标 |  | 指标类型 |  | 指标内容 |  | 指标值 |  |
|  |  |  | 经济效益 |  | 湘商产业园实现产值 |  | 140亿元 |  |
|  |  |  |  |  | 湘商产业园实现税收 |  | 6.5亿元 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 解决就业 |  | 4万人 |  |
|  |  |  |  |  | 易地扶贫搬迁人数 |  | 37757人 |  |
|  |  |  | 环境效益 |  | 污水处理设施建设 |  | 18个 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核 意见 | 对口业务科室审核意见 | 审核意见： 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效管理科室审核意见 | 审核意见： 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |